TWL CONTROL TOWER

선사 API 확장 플랜

단거리·원양 커버리지 실측 기반 · 2026-08-19 산출

원천: ELVIS_TWSC.FMS_MBL_MST (태웅로직스 선적 실적) · 작성: TWL Control Tower

# 1. 요약

현재 화물추적 실조회가 연동된 선사는 6사이며, 자사 선적 실적 기준 커버리지는 15.30%다. 확장 대상 3사(머스크·HMM·하파그로이드)를 모두 개통하면 31.80%로 두 배가 된다.

그러나 실측 결과 드러난 핵심 사실은 커버리지의 총량이 아니라 그 편중이다.

- 3사 개통 후 원양(장거리) 커버리지는 45.60%까지 오르지만, 단거리(아시아 역내)는 17.59%에 머문다.

- 확장 대상 3사가 모두 원양 중심 선사이기 때문이다. 하파그로이드는 물량의 95.2%, 머스크는 85.0%가 원양이다.

- 따라서 API 확장만으로는 단거리 구간을 열 수 없다. 단거리는 별도 트랙(6장)이 필요하다.

결론: 본 확장은 "원양 화물 관제"를 완성하는 작업으로 규정하고, 단거리는 국내 터미널 선석 데이터 연계로 보완한다.

# 2. 측정 기준

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 원천 테이블 | ELVIS_TWSC.FMS_MBL_MST (태웅로직스 실운영 DB) |
| 대상 기간 | ETD 2024-01-01 이후 |
| 대상 화물 | 컨테이너 화물(CNTR_TYPE = F/L), 도착항 코드 유효 건 |
| 모집단 | 230,801건 |
| 단거리 정의 | 도착항 국가가 아시아 15개국(KR·JP·CN·TW·HK·VN·TH·MY·SG·ID·PH·KH·MM·BN·LA) |
| 원양 정의 | 그 외 전 지역(미주·유럽·중동·아프리카·오세아니아·중남미) |
| 선사 식별 | LINE_CD 기준. 동일 선사의 복수 코드는 병합(예: 장금상선 LSIK+LNMS, HMM LHDMU+LAMR) |

모집단 구성: 단거리 113,741건(49.28%) · 원양 117,060건(50.72%). 태웅 물량은 두 구간이 거의 반반이다.

# 3. 현재 상태 — 실조회 연동 6사

| 선사 | SCAC | 건수 | 비중 | 단거리 | 원양 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE | ONEY | 12,026 | 5.21% | 3,864 | 8,162 |
| COSCO | COSU | 7,322 | 3.17% | 1,729 | 5,593 |
| Evergreen | EGLV | 6,849 | 2.97% | 3,382 | 3,467 |
| SITC | SITC | 3,500 | 1.52% | 3,170 | 330 |
| ZIM | ZIMU | 3,320 | 1.44% | 73 | 3,247 |
| SM상선 | SMLM | 2,292 | 0.99% | 1,817 | 475 |
| 합계 | 6사 | 35,309 | 15.30% | 14,035 | 21,274 |

구간별 커버리지 — 단거리 12.34% · 원양 18.17%

# 4. 확장 대상 3사

| 선사 | SCAC | 건수 | 비중 | 단거리 | 원양 | 원양비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 머스크 | MAEU | 16,574 | 7.18% | 2,478 | 14,096 | 85.0% |
| HMM | HDMU | 13,216 | 5.73% | 3,093 | 10,123 | 76.6% |
| 하파그로이드 | HLCU | 8,290 | 3.59% | 398 | 7,892 | 95.2% |
| 합계 | 3사 | 38,080 | 16.50% | 5,969 | 32,111 | 84.3% |

세 곳 모두 원양 편중이 뚜렷하다. 특히 하파그로이드는 단거리 물량이 398건(4.8%)에 불과해, 단거리 커버리지에는 사실상 기여하지 않는다.

# 5. 개통 시나리오별 커버리지

개통 순서는 물량 비중을 따랐다. 각 단계는 누적 기준이다.

| 단계 | 누적 건수 | 전체 커버리지 | 단거리 커버리지 | 원양 커버리지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현재 (6사) | 35,309 | 15.30% | 12.34% | 18.17% |
| + 머스크 | 51,883 | 22.48% | 14.52% | 30.21% |
| + HMM | 65,099 | 28.21% | 17.24% | 38.86% |
| + 하파그로이드 (9사) | 73,389 | 31.80% | 17.59% | 45.60% |

전체 커버리지는 15.30% → 31.80%로 2.1배가 되지만, 구간별로 보면 원양은 2.5배(18.17% → 45.60%)인 반면 단거리는 1.4배(12.34% → 17.59%)에 그친다.

# 6. 핵심 발견 — 단거리는 API로 열리지 않는다

3사 개통을 마쳐도 단거리 화물 10건 중 8건 이상은 여전히 자동 추적 밖에 남는다. 단거리 미커버 물량의 주인이 누구인지 실측했다.

| 선사 | 단거리 건수 | 단거리 내 비중 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장금상선 | 21,758 | 19.13% | LSIK + LNMS 병합 |
| 흥아라인 | 11,151 | 9.80% | — |
| 고려해운(KMTC) | 8,737 | 7.68% | — |
| 팬오션 | 8,175 | 7.19% | — |
| 양밍 | 3,701 | 3.25% | — |
| 상위 5사 합계 | 53,522 | 47.06% | 단거리의 절반 |

이 가운데 장금상선·흥아라인·고려해운·양밍 4사는 공개 API를 제공하지 않는다. 이들만으로 단거리 물량의 39.8%를 차지한다.

# 7. 단거리 보완 트랙

단거리 구간은 API 확장과 분리된 별도 수단으로 접근한다. 검토된 세 가지 방안은 다음과 같다.

| 방안 | 내용 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 국내 터미널 선석 데이터 연계 | 전국 16개 터미널의 선석배정 데이터를 이미 매일 수집 중. 선명·항차 매칭으로 접안·출항·반입마감을 화물추적 화면에 연결 | 채택 — 구현 완료. 추가 수집 없이 화면 연계만으로 국내 구간 보완 |
| 선사 사이트 자동화(RPA) | 공개 API가 없는 선사의 웹 화면을 자동 조회 | 보류 — 우회 기법 배제 방침. 재개 시 사이트 정찰(캡차·로그인·HTML 안정성) 선행 |
| 미대응 | 단거리는 수동 조회 유지 | 부분 적용 — 터미널 연계로 커버되지 않는 해외 구간에 한정 |

현 방침: 원양은 API로, 국내 구간은 터미널 데이터로 채우고, 해외 단거리 구간은 향후 과제로 남긴다.

# 8. 실행 계획

| 선사 | 현재 상태 | 다음 액션 | 관문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 머스크 | 미신청 | Maersk Customer Code 확보 후 Track and Trace Plus(무료) 신청 | 고객코드 — 없으면 승인 불가 |
| HMM | 승인 대기 (8월 중순 신청) | 포털 승인 담당자 직통 확인 요청 | 심사 승인 — 국내 선사라 직접 소통 가능 |
| 하파그로이드 | 승인 대기 (계정 미검증) | 하파그 코리아 담당자를 통한 계정 승인 푸시 | 계정 승인 → 앱 생성 → 상품 구독 3단계 |

세 곳 공통 관문은 고객코드와 승인이다. 포털 문의는 글로벌 큐에서 지연되므로, 각 선사 영업 담당자를 통한 내부 요청이 실효적이다.

## 키 발급 이후 절차

- 발급된 키는 서버 금고(Edge Functions Secrets)에만 등록하며 소스 저장소에는 기록하지 않는다.

- 키 등록 즉시 화면 재배포 없이 실조회로 자동 승격된다(ZIM 개통으로 검증된 방식).

- 선사 추가 시 갱신 지점은 두 곳이다 — 조회 어댑터 레지스트리와 감시 등록 허용 목록. 후자를 빠뜨리면 조회는 되는데 감시 등록이 거부된다(ZIM 개통 당시 실제 발생).

# 9. 기술 준비 상태

| 선사 | 어댑터 | 인증 방식 |
| --- | --- | --- |
| 머스크 | 완료 · 배포됨 | Consumer-Key + OAuth(Client ID/Secret) |
| HMM | 완료 · 배포됨 | API Key (DCSA 표준) |
| 하파그로이드 | 완료 · 배포됨 | Client ID/Secret (IBM API Connect 헤더) |

세 선사 모두 DCSA Track & Trace 표준을 따르므로 공용 파서를 사용한다. 코드 작업은 남아 있지 않으며, 키 등록만 대기 중이다.

# 10. 제외 대상

| 선사 | 물량 | 제외 사유 |
| --- | --- | --- |
| MSC | 11,172건 (4.84%) | 계약 서명 필요 — 계약·유료 전면 제외 방침(2026-08-18 확정) |
| CMA CGM | 10,776건 (4.67%) | 유료 |
| 양밍·완하이·OOCL 등 | — | 유료 또는 공개 API 부재 |
| 장금·흥아·고려 | 41,646건(단거리) | 공개 API 없음 — 7장 단거리 트랙에서 다룸 |

본 문서의 모든 수치는 ELVIS 실데이터를 2026-08-19 시점에 직접 집계한 결과이며, 추정치가 포함되어 있지 않다.